Escopo
O objetivo do projeto consiste em desenvolver um aplicativo híbrido para uma empresa de pequeno porte.
Serão desenvolvidos cadastros de alunos, professores, turmas, atividades para casa e eventos para tornar os processos rotineiros mais ágeis, eficientes e seguros.
Para o controle da presença dos alunos em sala de aula serão criadas no aplicativo pelos professores listas de chamada para gerenciamento de reposição de aulas dos alunos, também durante a aula o professor pode inserir anotações de aula.
Para analisar o desempenho em sala de aula, os professores poderão inserir notas dos alunos durante o módulo para indicar se esse está apto para avançar para o próximo módulo ou não.
No sistema os professores poderão criar lembretes sobre atividades para casa selecionando uma data para enviar notificações referentes as atividades para os alunos.
O sistema permitirá o lançamento de mensalidades recebidas, para gerenciamento contas pagas e a pagar dos alunos e também informará os aniversariantes do mês.
Através do sistema, alunos e pais poderão visualizador o relatório e informações referentes ao curso, ao aluno e também eventos da escola.
Como suporte estratégico à organização, serão desenvolvidos relatórios com as movimentações realizadas e histórico de alunos incluindo notas, médias e percentuais de presença e informações referentes a faltas.

1-Sponsor
O sponsor ou patrocinador do projeto é a escola MIX Idiomas, que ao mesmo tempo é o cliente a ser beneficiado representado pelo Sra. Graziela Giberti.

2-Representante da equipe junto ao patrocinador
Yan Delfino

3-Papéis dos membros da equipe
Carlos: Gerente do projeto, responsável por desenvolver o plano de testes e design gráfico do software.
Yan Delfino: Programador, responsável pela execução parcial do plano de testes e responsável pela gestão ambiental.
Erik Henrique Alves Cunha: Programador principal, responsável pela administração do banco de dados e comunicação com o cliente.

4-Restrições
Não há restrições.

5-Fatores críticos de sucesso
Comunicação interna e externa com o cliente, gerenciamento do andamento do projeto, suporte e apoio do cliente.

6-Agenda junto ao patrocinador
26/08/2017 –	Entendimento dos processos da organização.
28/08/2017 –	Modelagem dos processos da organização e criação da análise de SWOT.
15/09/2017 –	Alinhamento do escopo do projeto com o cliente, assinatura do termo de abertura, apresentação de protótipos de tela do sistema.
25/02/2018 – Apresentação do diagrama de caso de uso.
05/06/2018 – Entrega dos cadastros do sistema.
20/09/2018 –	Entrega das demais funcionalidades.
12/10/2018 –	Treinamento do usuário.
16/10/2018 a 28/10/2018 – Operação assistida.

7-Exclusões específicas
Manutenção do sistema até 6 meses após a entrega do projeto.

8-Orçamento previsto
O orçamento do projeto tem como base a aquisição de um novo equipamento,
infraestrutura e o esforço de cada um dos integrantes do grupo.
- Smartphone para utilização do sistema: 400,00
- Internet mensal: 80,00(Vivo, Net)
- Horas: 1300 horas = R$ 32.500 (R$ 25,00 p/h)

9-Riscos
Funcionalidade e utilização dos recursos nativos do smartphone.
- A falta de domínio na linguagem que será utilizada para desenvolvimento que pode comprometer o prazo de entrega do projeto.
- Desistência ou falência do patrocinador.

10-Resultados esperados
Satisfação do cliente, dos alunos e pais, crescimento da empresa, diminuição do uso de papéis, gerenciamento de pagamentos, controle de conteúdo dado por professores em sala de aula, melhora nos processos internos.
Indicadores:
- Tempo para cadastrar professores, turmas e alunos;
- Tempo para verificação de histórico do aluno tanto por parte dos professores, alunos e pais;
- Maior alcance da visibilidade de eventos da escola.
- Tempo para verificação de pagamentos.
- Diminuição do número de viagens e deslocamentos até a escola.
- Tempo ganho com o aumento da produtividade.
- Aumento da satisfação e fidelidade dos alunos e pais.